АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**01.11.2018 №19**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации «Дмитриевского сельсовета» Бугурусланского района Оренбургской области от 21.08.2018 года №13-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации «Дмитриевского сельсовета» от 21.11.2014 №20-п «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы « Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области» на 2015 – 2020 годы (с изменениями и дополнениями)».
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения на территории муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» (Приложение).
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Н.Ф.Марчук

Разослано: в дело, финансовый отдел РА, бухгалтерию администрации с/с.

Муниципальная программа

«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области

Тел. 8 (35352) 57-1-31, e-mail: dmitrie\_45@mail.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнитель муниципальной программы Администрация Дмитриевского сельсовета - отсутствует

Программно-целевые

инструменты

муниципальной программы - отсутствуют

Цели муниципальной

программы -обеспечение сохранности дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования; -увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования; - качественное и высокоэффективное уличное освещение дорог на территории сельского поселения

Задачи муниципальной

программы -своевременное и качественное проведение работ, связанных с ремонтом и содержанием дорог общего пользования местного значения; - подготовка проектной документации; - экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем уличного освещения дорог.

Целевые индикаторы и

показатели

муниципальной программы -протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта, единиц; -количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год)

- количество замененных ламп на светодиодные светильники, единиц.

Этапы и сроки реализации

муниципальной программы этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019 – 2024 год.

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджета– 5703,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 933,7 тыс. рублей; 2020 год – 954,0 тыс. рублей; 2021 год – 954,0 тыс. рублей; 2022 год – 954,0 тыс. рублей; 2023 год – 954,0 тыс. рублей; 2024 год – 954,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты

реализации

муниципальной программы -увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения; -увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, км. -соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; -будет сформирован современный световой облик сельского поселения

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации программы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В настоящее время протяженность внутрипоселковыхдорог на территории муниципального образования составляет 24,7 километров, в том числе асфальтобенных дорог – 0,7 километра, щебеночных и грунтовых дорог–24,0 километра.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии внутрипоселковыхдорог на территории муниципального образования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективноеуличноеосвещениеслужитпоказателемстабильности, способствуетснижениюколичествапроявленийкриминогенногохарактера, являетсявидимымпроявлениемэффективностиработыорганов местного самоуправления.

В настоящее время система уличного освещения дорог сельского поселения включает в себя свыше 47 ед.световых приборов, около 47 ед. опор, в том числе линии электропередачи напряжением 220кВ.

Значительный износ сетей наружного освещения дорог и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяютобеспечитьсоответствующийсовременнымнормамуровеньнадежностиработысетей и управления уличным освещением.

Наиболее остро стоит вопрос обустройства уличного освещения на отдаленных территориях.

Необходимо произвести замену светильников на более современные, увеличить их количество, а также повысить энергоэффективности.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью Программы является обеспечение сохранности дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования; увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования; качественное и высокоэффективное уличное освещение дорог на территории сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- своевременное и качественное проведение работ, связанных с ремонтом и содержанием дорог общего пользования местного значения;

- подготовка проектной документации;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем уличного освещения дорог.

Срок реализации программы - 2019 - 2024 годы.

Сроки реализации программы обусловлены возможностями местного бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

-протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта, единиц;

-количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год)

- количество замененных ламп на светодиодные светильники, единиц. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами программы являются:

- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения;

- увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, км.

- соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

- будет сформирован современный световой облик сельского поселения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

Включенные в программу основные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач улично-дорожной сети муниципального образования «Дмитриевский сельсовет». Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе. План реализации основных мероприятий программы в 2019 году приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования для реализации мероприятий программы не требуется.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 5703,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 933,7 тыс. рублей;

2020 год – 954,0 тыс. рублей;

2021 год – 954,0 тыс. рублей;

2022 год - 954,0 тыс. рублей;

2023 год - 954,0 тыс. рублей;

2024 год - 954,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении N 4 настоящей Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателя по годам Очередной год Первый год планово-го периода Второй год планово-го периода 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта км 2,7 4,6 6,7 8,6 10,3 12,4

2. количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год) единиц 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

3. количество замененных ламп на светодиодные светильники единиц 12 18 18 4 5 5

Приложение № 2 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджета

Статус

(муниципальная

программа,

подпрограмма) Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Источник Расходы (тыс. руб.), годы финансирования Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная

программа «Развитие сети внутрипоселко-вых дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области Администрация Дмитриевского сельсовета всего 933,7 954,0 954,0 954,0 954,0 954,0 5703,7

на 2015-2020 годы»

Основное

мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета Администрация Дмитриевского сельсовета Областной бюджет Областной бюджет 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 1803,0

Основное

мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета Администрация Дмитриевского сельсовета Местный бюджет Местный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0

Основное

мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений Администрация Дмитриевского сельсовета Местный бюджет Местный бюджет 613,2 613,2 633,5 633,5 633,5 633,5 3780,7

Приложение № 3

к муниципальной программе

План

реализации муниципальной программы в 2019 году

№ п/п Наименование подпрограммы Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Финансирование (тыс.руб.) Начало реализации Окончание реализации

1 2 3 4 5 6 7

2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета Администрация Дмитриевского сельсовета 01.01.2019 31.12.2019 увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения; -увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности. 300,5

3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета Администрация Дмитриевского сельсовета 01.2019 12.2019 20,0

4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений Администрация Дмитриевского сельсовета 0